Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR WJPM-VI…….

zawarta w dniu …….. r. w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań - Urzędem Miasta Poznania, Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, reprezentowanym przez:

Przemysława Markowskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ….. z siedzibą w ……, NIP …… wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) zwanym dalej Wykonawcą,

Łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części umowy Stronami.

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z:

  - zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjno- sportowego, w tym wykonanie stopnia

  - porządkowaniem terenu wykonania prac,

  - przywróceniem terenu przekazanego przez Zamawiającego do stanu poprzedniego, po wykonanych pracach,

  - pielęgnacją założonej zieleni przez okres 3 lat dla nasadzonych drzew, krzewów oraz trawnika w zakresie i terminach wynikających z harmonogramu prac pielęgnacyjnych, o którym mowa w § 5 ust.8,

zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych parametrów w zakresie wysokości i gatunków (zastosowanie zamienników w ramach tej samej grupy roślin) do 3% przedmiotowego zamówienia.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce na nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej na os. Batorego (ark.17, dz. nr 155/11, cz. dz. nr 154/7,

cz. dz. nr 155/13, dz. nr 157/70). Nieruchomość została przekazana Osiedlu Piątkowo do korzystania Zarządzeniem Nr 333/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 23.05.2012 r.

- Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w oparciu o własne materiały i narzędzia, tzn. niedostarczone mu przez Zamawiającego

§ 2

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę

  - Stosownie do treści art.29 ust.3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie sadzenia drzew i krzewów, o ile czynności przez nich wykonywane spełniają przesłanki, o których mowa w art.22 § 1 Kodeksu Pracy.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów,

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

    - W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących, wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 6 ust.3. pkt.3.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów Prawa Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową Inspekcję Pracy

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu wszystkich prac określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 nie później niż do ………………….. r.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu odbiór końcowy przedmiotu umowy, każdorazowo do dnia 30.11. w ciągu 3 lat od dnia protokolarnego odbioru robót, o których mowa w ust.1.

- Terenem wykonywania prac jest teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgodnego podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru robót, stwierdzającego brak wad, w przekazywanym przedmiocie umowy i brak zastrzeżeń do realizacji umowy.

- Warunkiem skutecznego odbioru końcowego jest faktyczne zakończenie przedmiotu umowy określonego w ust.1 i 2 w terminach wynikających z niniejszej umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku jego realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego lub od daty podpisania protokołu odbioru robót stwierdzającego istnienie wad. Zapisy § 5 umowy w zakresie sposobu usunięcia wad stosuje się odpowiednio.

- W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu zdrowia, życia, mogących wyrządzić szkodę w środowisku naturalnym lub znaczną szkodę majątkową Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. O zakwalifikowaniu wad do którejś z powyższych kategorii decyduje Zamawiający.

- W następnym dniu roboczym po dniu zakończenia robót i innych czynności określonych w § 1 ust.1 pkt 1-3, Wykonawca złoży Zamawiającemu (pismo) oświadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy, którego częścią będzie dokumentacja, w skład której będą wchodzić w szczególności:

- informacja o zasadach eksploatacji, kontroli i konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu 
z normami przywołanymi w obowiązującym prawie lub normami (wydanymi przez Polski Instytut Normalizacji) będącymi zbiorami wiedzy technicznej na dany temat,

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa o ile została sporządzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego legalność poboru wody z hydrantu,

- inwentaryzacja powykonawcza.

- Oświadczenie niezawierające kompletnej (ewentualnie z wytłumaczonymi brakami) dokumentacji jest nieważne, nie zostanie przez Zamawiającego przyjęte i w konsekwencji spowoduje odmowę ustalenia terminu odbioru.

- Dokumentacja, o której mowa w ust.8 musi być dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej.

- Strony zobowiązane są do przystąpienia do odbioru końcowego robót, o których mowa w ust.1 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z dokumentacją, o którym mowa w ust.8.

- Strony zobowiązane są do przystąpienia do odbioru częściowego robót, o których mowa w ust.2 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w niniejszej umowie terminów.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości łącznej: …… zł brutto (słownie: ……. złote 00/100), podatek VAT w wysokości …. zł , kwota netto …… zł i płatne będzie następująco:

- po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 – 3 w wysokości……….. zł brutto,

- po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 w wysokości…….. zł brutto za pierwszy rok pielęgnacji,

- po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 w wysokości…….. zł brutto za drugi rok pielęgnacji,

- po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 w wysokości…….. zł brutto za trzeci rok pielęgnacji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie jego koszty, zyski, marże i podatki związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia także ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru przedmiotu umowy, bez uwag, podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu i potwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania prac z zastrzeżeniem zapisów § 6.

- Faktura w formie papierowej winna być wystawiona następująco: Miasto Poznań, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (Osiedle Piątkowo), ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, NIP 2090001440

- Fakturę należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień dokonania polecenia przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych(…) oraz zawierać następujące dane:

NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440

ODBIORCA: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, GLN 5907459620207.

§ 5

Realizacja umowy

  - Do bieżącej współpracy, w sprawach związanych z wykonaniem umowy, polegającej na stałym monitorowaniu realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:

- ze strony Zamawiającego – Tomasza Wiśniewskiego, inspektora nadzoru WJPM

-      ze strony Wykonawcy       -  ......................................................................................... .

- Zamawiający ma prawo do kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 w zakresie wykonywanych prac.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody jakie powstały z jego winy wyrządzone  Wykonawcy, Zamawiającemu, osobie trzeciej, środowisku w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca za działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz pracowników podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Uwarunkowania szczególne wykonywania przedmiotu umowy:

- do Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu prowadzenia prac, w tym sprzętu, materiałów i urządzeń przed dostępem osób trzecich i zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich osób i mienia na terenie wykonywania prac,

- korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym kierowana musi być na następujące adresy:

- adres Zamawiającego: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, e-mail: wjpm@um.poznan.pl.

- adres Wykonawcy: …………………………..

- Harmonogram prac pielęgnacyjnych, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 opracuje Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Harmonogram będzie zawierał rubryki umożliwiające potwierdzenie wykonania poszczególnych czynności pielęgnacyjnych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 będzie zawierał co najmniej następujące czynności:

- w zakresie drzew zgodnie ze STWiOR, w tym m.in.:

    - systematyczne podlewanie i nawożenie stosowne do potrzeb,

    - poprawianie mis wokół drzew,

    - usztywnianie drzew palikami toczonymi Ø 60 mm,

    - wymiana drzew w przypadku zamierania,

    - usuwanie odrostów korzeniowych,

  - w zakresie krzewów zgodnie ze STWiOR, w tym m.in:

    - usuwanie chorych, połamanych i uszkodzonych pędów,

    - rozłożenie wokół i pomiędzy posadzonymi krzewami 5 cm warstwy kory,

    - odchwaszczanie,

    - podlewanie w okresach suszy,

    - wymiana krzewów w przypadku zamierania,

    - uzupełnianie ściółki,

  - w zakresie trawników zgodnie ze STWiOR w tym m.in:

    - po założeniu systematyczne nawadnianie, w kolejnych latach w miarę potrzeb, w tym każdorazowo po nawożeniu,

    - nawożenie nawozami dostosowanymi do wegetacji minimum 3 razy w roku,

    - uzupełnianie ubytków trawnika przez darniowanie lub podsiew mieszanką traw o takim składzie gatunkowym jak istniejący trawnik.

- Harmonogram z potwierdzonym wykonaniem  czynności pielęgnacyjnych, o którym mowa w ust. 7 będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za pielęgnację założonej zieleni, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 4.

- Strony uznają, że brak potwierdzenia wykonania prac pielęgnacyjnych (każdej czynności oddzielnie) w harmonogramie przez Zamawiającego, będzie potraktowany jako przyczyna niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności i skutkować może naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami § 6

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i wolny od wad.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.

- Kary umowne przysługują Zamawiającemu:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu prac wobec terminu podanego w § 3 ust. 1 i 2,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji umowy, przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust.3 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- w wysokości 400,00 zł brutto za każde drzewo w każdym przypadku, gdy nasadzone drzewo nie zachowa żywotności przez okres 3 lat od chwili nasadzenia chyba, że Wykonawca wykaże, iż nasadzone drzewo nie zachowało żywotności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w wysokości 20,00 zł brutto za każdy krzew w każdym przypadku, gdy nasadzony krzew nie zachowa żywotności przez okres 3 lat od chwili nasadzenia chyba, że Wykonawca wykaże, iż nasadzony krzew nie zachował żywotności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku braku wykonania prac wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 5 ust.8, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, jeżeli skutkiem nie wykonania tych prac jest degradacja założonej zieleni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

- Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, kwotę należnych kar umownych, przysługujących Zamawiającemu zgodnie z treścią niniejszej umowy.

§ 7

Podwykonawcy

            - Wykonawca może zrealizować zakres prac wskazany w ofercie korzystając z pomocy podwykonawcy.

            - Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzlecania robót przez podwykonawcę.

            - W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

Zmiany w umowie

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności:

  - możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z następujących przyczyn:

    - wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację prac,

    - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac,

    - wstrzymania prac, przez uprawnione organy lub Zamawiającego,

    - wydłużenia okresu oczekiwania na udostępnienie mediów.

Przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie o okres niezbędny do ustania przyczyny wstrzymania realizacji usługi; termin ten będzie ustalony z Zamawiającym.

  - wystąpienie odstępstw od projektu wykonawczego, o których mowa w § 1 ust.2,

  - wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,

- Zamawiający na podstawie art. 142 ust.5 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1)  zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zmianami),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. tej jego części, która zgodnie z warunkami umowy pozostaje do wykonania i/lub zapłaty przez Zamawiającego.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie polegała na powiększeniu kwoty podatku VAT o wzrost stawki podatku od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i dotyczyć będzie wyłącznie tej części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, dokonana zostanie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiany powołanych wyżej przepisów, miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy.

- Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2  zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.

- Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 3 zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.

- W sytuacjach, o których mowa w ust.1 Wykonawcy nie przysługuje wyższe wynagrodzenie.

- Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, określoną w ust. 1 w formie pisemnej.

- Wszelkie zmiany w umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 1 roku licząc od dnia protokolarnego odbioru wykonania

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 ust.3 pkt 2.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Dane osobowe wskazane w umowie oraz w załącznikach do niej, będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

§ 11

Postanowienia końcowe

      - Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. Nie traktuje się jako zmian umowy zmiany danych o charakterze informacyjnym jak np.: dane adresowe stron, dane osób uprawnionych do realizacji umowy i kontaktów. W takim przypadku konieczne jest jednak pisemne powiadomienie drugiej strony o takiej okoliczności skierowane przez stronę, której to dotyczy.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy 1 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Pozycja z planu zamówień  -

Umowę pod względem redakcyjnym i prawnym zatwierdziła …………………………………..  radca prawny UMP