WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET S.A.

Nr 9/07/2009

NA LATA 2010 – 2014

______________________________________________________________________________________________________________

Poznań, lipiec 2009 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2010-2014 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).

- Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez Aquanet na inwestycje

- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć

- uzasadnienie konieczności ich realizacji,

- określenie zakresów rzeczowych i kosztów

- wskazanie inwestycji, dla których Spółka otrzymała lub będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych (ISPA i FS).

- Zakres WPRiM

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy WPRiM określa w szczególności:

  - planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2010-2014

  - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

  - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

      - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach kształtujące się od 226 077 tys. zł do 117 289 tys. zł, ogółem 670 670 tys. zł

      - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Założenia

- Priorytetem są inwestycje:

  - wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych

  - mające na celu spełnienie wymogów polskich i unijnych, w tym założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- wielkość nakładów inwestycyjnych na zadania w toku przeszacowane na podstawie analizy stopnia zaawansowania zadań (kosztorysy inwestorskie, przetargi, umowy)

- przyjęto, że:

- opracowanie dokumentacji projektowej następuje w roku poprzedzającym wykonawstwo robót,

- minimalny czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 12 miesięcy

- przeszacowano nakłady na zadania nierozpoczęte w oparciu o aktualną wiedzę odnośnie poziomu cen (kwiecień 2009 r.)

- wielkość dofinansowania FS dla wytypowanych zadań (zawartych w części „Fundusz Spójności”) przyjęto w następujący sposób:

- dla FS I – w wysokości określonej w planie obowiązującym na dzień złożenia wniosku do NFOŚ tj. 4.12.2008 r.  – ewent. wzrosty nakładów obciążyły udział AQUANET

- dla FS II – na poziomie 50 % w stosunku do całości nakładów

- ograniczeniem są możliwości finansowe Spółki

- Forma

Tabela zawierająca wszystkie pozycje składa się z następujących części:

- Część „Zadania własne” przedstawia wszystkie zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie ze środków własnych AQUANET w podziale na:

  - Inwestycje wspólne  - ujęcia, SUW, oczyszczalnie, magistrale wodociągowe, kolektory główne, modernizacje i wymiany sieci rozdzielczych wod-kan, zaplecza techniczne  itp

  - Inwestycje rozwojowe lokalne na terenie poszczególnych gmin – Akcjonariuszy

- Część „Fundusz Spójności” przedstawia zadania wskazane do realizacji przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Zadania te są wpisane w Programie w formie następującej:

  - FS I

  - całkowite nakłady na zadanie przedstawione są w pięciu wierszach, gdzie:

1 wiersz (kolor pomarańczowy) przedstawia całkowity nakład na zadanie w rozbiciu na poszczególne lata,

2 wiersz (niebieski) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ po stronie Aquanet,

3 wiersz (niebieski) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe po stronie Aquanet,

4 wiersz (jasno żółty) pokazuje nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie SIWZ finansowanej przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,

5 wiersz (jasno żółty) przedstawia nakłady na roboty budowlano – montażowe finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności,

  - w niektórych zadaniach środki po stronie Aquanet stanowią więcej niż 50% wartości zadania; powyższe jest związane z koniecznością utrzymania dotacji na poziomie określonym w programie obowiązującym na dzień złożenia wniosku do NFOŚ – ewent. wzrosty nakładów obciążyły udział AQUANET.

  - FS II  :

  - całkowite nakłady na zadanie przedstawione są w trzech wierszach, gdzie:

1 wiersz (kolor pomarańczowy) przedstawia całkowity nakład na zadanie w rozbiciu na poszczególne lata,

2 wiersz (niebieski) pokazuje nakłady po stronie Aquanet,

3 wiersz (jasno żółty) pokazuje nakłady finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności

  - utrzymano założenie dotyczące wielkości dofinansowania na poziomie 50%

- Część „ISPA” – uwzględnia koszty niekwalifikowane i kwalifikowane - po stronie Aquanet i UE – dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale Funduszu ISPA w podziale na:

  - Wydatki kontraktowe - związane z przekroczeniem kwoty zapisanej w Memorandum Finansowym – kontrakty podpisane na wartość wyższą niż wartość kosztorysów inwestorskich  (K1, K4);

  - Wydatki niekontraktowe - rezerwa inwestycyjna dla kontraktów K1 i K4,  koszty działalności PIU,  dodatkowe umowy z Inżynierem Kontraktu i na Pomoc Techniczną;

  - Wydatki kontraktowe  - udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych – 43%

  - Wydatki kontraktowe - udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych – 57% ( w niniejszym planie pokazano wysokości dofinansowania zadań ISPA z UE; przyjęto przelicznik 1 € = 4,3 zł).

Każda z w/w grup wydatków została oznaczona innym kolorem zgodnie z legendą.

W ramach każdej części inwestycje uszeregowane są w następujących grupach:

A – wodociągi

B – kanalizacja

C – oczyszczalnie ścieków

D – inne działania

E – rezerwa

F – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów;

G – zakupy inwestycyjne;

H – komputeryzacja AQUANET;

W części dotyczącej wodociągów wydzielone są podgrupy zadań: na ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieciach wodociągowych i obiektach związanych z transportem wody.  Podobnego podziału zadań dokonano w grupie dotyczącej kanalizacji. Do grupy ”wodociągi” włączone są również „obiekty różne”, w tym obiekty zaplecz technicznych Spółki.

Numeracja - zadania inwestycyjne zamieszczone w programie posiadają numerację zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami. Wyjątek stanowią pozycje dotyczące ISPY - udział dotacji UE w kosztach kwalifikowanych – 57%, które nie posiadają numeru.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tabelach nr 3-6 po prawej stronie umieszczono kolumnę określającą rodzaj przedsięwzięcia.

Na dole każdej z tabel podsumowano zadania w grupach „zgodnych” z ww ustawą.

- Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2010 – 2014 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

| Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2010-2014 [tys. zł] w grupach zgodnych z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków |
| --- |
| Rodzaj przedsięwzięcia | lata |
|  | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2010-2014 |
| Rozwojowo - modernizacyjne | 161 098 | 81 284 | 69 728 | 74 919 | 87 716 | 474 745 |
| Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków | 17 446 | 5 400 | 2 700 | 0 | 0 | 25 546 |
| Inne | 47 533 | 36 103 | 28 518 | 28 653 | 29 573 | 170 379 |
| Łącznie | 226 077 | 122 787 | 100 946 | 103 572 | 117 289 | 670 670 |
| Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] |
| Środki własne Aquanet S.A. | 81 277 | 122 787 | 100 946 | 103 572 | 117 289 | 670 670 |
| Kredyty i pożyczki | 144 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 226 077 | 122 787 | 100 946 | 103 572 | 117 289 | 670 670 |

Stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne w grupie „inne” wynikają z wielkości odsetek od kredytów inwestycyjnych oraz z rezerwy na zadania w grupie FS (w tym: dokumentacja przetargowa, inżynier kontraktu, zarządzanie, promocja).

- Kluczowe zadania WPRiM na lata 2010 – 2014

WODOCIĄGI

Ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz konieczność spełnienia wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, w planie przewiduje się modernizację następujących ujęć i stacji uzdatniania wody:

- SUW Mosina – celem jest, aby SUW obsługująca 60% mieszkańców aglomeracji poznańskiej produkowała wodę stabilną fizyko-chemicznie i bakteriologicznie w rozległej sieci dystrybucyjnej, zgodną z wymaganiami, była nowoczesna, zautomatyzowana i elastycznie dostosowująca się do potrzeb,

- ujęcie Dębina – celem modernizacji jest odzyskanie wydajności utraconej w wyniku naturalnego „starzenia się” obiektu

- SUW Wiśniowa – zakres modernizacji stacji Wiśniowa w najbliższym dziesięcioleciu dostosowano do  możliwości finansowych Spółki, ograniczając się do najpilniejszych potrzeb, m.in. do instalacji węgla pylistego i instalacji dezynfekcji wody promieniami UV, modernizacji chlorowni na chlor gazowy. Pełną modernizację zamierza się zrealizować po 2018 roku.

KANALIZACJA

    - Kolektor Prawobrzeżny II – Istniejący przeciążony kolektor Prawobrzeżny nie jest już w stanie przyjąć dodatkowych ilości ścieków sanitarnych. Realizacja drugiej nitki umożliwi rozwój prawobrzeżnej części Poznania, m. in.:

  - Łaciny  (budownictwo jedno- i wielorodzinne planowane przez takich inwestorów, jak: ATANER, ECHOINWESTMENT, TBS, NEINVER, BUDIMEX; ponadto obiekty handlowe, usługowe, biurowe, rekreacyjne)

  - Zegrza (Centrum Logistyczne, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Centrum IKEA)

  - Starołęki

  - Szczepankowa

oraz Swarzędza;

    - Przepompownia ścieków Hetmańska - odciążenie przepełnionej kanalizacji ogólnospławnej w centrum Poznania oraz kolektora ogólnospławnego, tzw. „Głównego” w ul. Garbary poprzez przechwycenie ścieków sanitarnych z południowo -   zachodniej części Poznania i przetłoczenie ich do kolektora Prawobrzeżnego II na prawym brzegu miasta;

    - kanalizowanie obszarów peryferyjnych miasta Poznania: Szczepankowa, Starołęki oraz gmin: Kórnik, Luboń, Mosina – pozyskiwanie nowych odbiorców, wyposażanie terenów zurbanizowanych w system kanalizacji sanitarnej; spełnienie zapisów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących zobowiązania Polski z Traktatu Akcesyjnego z 2004 roku;

    - Murowana Goślina – kolektor sanitarny Trojanka – umożliwienie pozyskiwania nowych odbiorców i stworzenie możliwości odbioru ścieków z inwestycji Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”;

    - Swarzędz – rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Grudzińskiego (finansowanie kanałów deszczowych przez MiG Swarzędz).

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

- COŚ – rozpoczęcie działań związanych z hermetyzacja osadników wstępnych w celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie środowiska oraz decyzji pozwolenia wodno-prawnego

- LOŚ – modernizacja oczyszczalni celem uzyskania wymaganej sprawności przy wydajności 50 000 m3/d - zapewnienie wystarczającej przepustowości oczyszczania ścieków w aglomeracji poznańskiej, spełnienie wymagań norm unijnych i polskich w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, poprawa stanu wody rzeki Warty

- OŚ Borówiec – modernizacja oczyszczalni ścieków, jej realizacja jest konieczna dla umożliwienia kanalizowania gm. Kórnik

- OŚ Mosina – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla umożliwienia odbioru i oczyszczenia ścieków z terenu gminy Mosina

- Ważniejsze zadania z WPI Miasta Poznania, których nie uwzględniono w WPRiM

| Lp. | Zadanie | WPI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bułgarska i in. | 2009-2011 |  |
| 2 | Bukowska | 2009-2011 |  |
| 3 | Grunwaldzka od Smoluchowskiego do torów PKP | 2010-2012 |  |
| 4 | Przedłużenie Hetmańskiej od Ronda Zegrze | 2009-2010 |  |
| 5 | Królowa Jadwiga | 2009-2011 |  |
| 6 | Czarnucha | 2009-2013 |  |
| 7 | Węzeł Dębiec | 2008-2012 |  |
| 8 | III Rama Komunikacyjna | Różne lata poszczególnych etapów |  |
| 9 | Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego | 2010 |  |
| 10 | Przybyszewskiego-Żeromskiego | 2010-2011 |  |
| 11 | Al. Marcinkowskiego | 2010-2012 |  |
| 12 | Rondo Kaponiera | 2010-2012 |  |
| 13 | Ulice lokalne | 2010-2011 |  |

- Czynniki sukcesu:

- stabilna sytuacja finansowa Spółki

- przyznanie dotacji z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w wysokości nie mniejszej niż założona

- stabilna sytuacja gospodarcza (rynek wykonawców, ceny materiałów i robocizny, kursy walut obcych)

- „proinwestycyjne” przepisy prawa

- Spis tabel

Tab. nr 1 – nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2010-2014 w grupach zgodnych z ustawą

Tab. nr 2 – sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – zadania własne wspólne

Tab. nr 4 – zadania własne rozwojowe

Tab. nr 5 – Fundusz Spójności

Tab. nr 6 – ISPA

Tab. nr 7 - Podsumowanie

# Text boxes

lata

Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2010 – 2014 w podziale na sposoby finansowania planowanych inwestycji

Wartość nakładów po stronie Aquanet S.A. na lata 2010 – 2014 w podziale na przedsięwzięcia

Rozwojowo-modernizacyjne        Racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków        Inne

Środki własne Aquanet S.A.

Kredyty i pożyczki

tys. zł

tys. zł

lata

Wartość nakładów na lata 2010 – 2014 z dotacją i bez dotacji FS i ISPA

Wartość nakładów bez dotacji FS i ISPA

Wartość nakładów z dotacją FS i ISPA

tys. zł

lata