Załącznik nr 13. Harmonogram realizacji zadań w ramach systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację

| Lp. | Zadanie „SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI” | Budżet zadania [tys. PLN] | Planowana data złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji | Planowana data uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji / uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Planowany termin zakończenia procedury OOŚ zgodnie z wytycznymi | Planowana data złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę | Planowana data uzyskania pozwolenia na budowę | Dostępność terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sortownia odpadów | 10 000 000,00 | lipiec 2009 r. | wrzesień 2009 r. | październik 2009 r. | marzec 2010 r. | maj 2010 r. | brak lokalizacji |
| 2 | Kompostownia | 13 000 000,00 | lipiec 2009 r. | wrzesień 2009 r. | październik 2009 r. | marzec 2010 r. | maj 2010 r. | Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie |
| 3 | Budowa hali demontażu gabarytów | 4 000 000,00 | lipiec 2009 r. | wrzesień 2009 r. | październik 2009 r. | marzec 2010 r. | maj 2010 r. | Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie |
| 4 | Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów | 189 330 000,00 | lipiec 2009 r. | wrzesień 2009 r. | październik 2009 r. | marzec 2010 r. | maj 2010 r. | brak lokalizacji |
| 5 | Rekultywacja kwatery P-2 oraz odgazowanie kwatery P-2 na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie | 10 000 000,00 | lipiec 2009 r. | wrzesień 2009 r. | październik 2009 r. | marzec 2010 r. | maj 2010 r. | Składowisko odpadów komunalnych w Suchym Lesie |