ZOU-XII.271.78.2019.MC
Załącznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA nr …................................ 2019
zawarta w dniu …..................... roku
pomiędzy:

Miastem Poznań, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
NIP 209 000 14 40,
reprezentowanym przez:
Wojciecha Czyżewskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,
a
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
NIP …............................................
zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej ustawą PZP.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznych wielobranżowych dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
2. Dokumentację należy opracować na podstawie założeń opisanych w Programach funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy. W ramach zamówienia należy pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania, na zasadach opisanych w PFU oraz w umowie.
Dokumentację dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy
ul. Libelta 16-20 należy opracować dla następujących zakresów:
1. Termomodernizacji budynku;
2. Sieciowej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby UMP;
3. Osuszania i izolacji zawilgoconych piwnic budynku, ze wskazaniem przyczyn zawilgocenia oraz opracowaniem szczegółowej technologii wykonania robót renowacyjno – naprawczych;
4. Przebudowy zadaszenia nad Salą Obsługi Klienta;
5. Przebudowy i aranżacji Sali Obsługi Klienta.

Dokumentacje techniczne wielobranżowe dla każdego z zakresów składają się z:
1. inwentaryzacji budowlanej;
2. koncepcji podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego (dotyczy zakresów IV i V);
3. wielobranżowego projektu budowlanego;
4. wielobranżowego projektu wykonawczego;
5. kosztorysów inwestorskich;
6. przedmiarów robót;
7. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
Wymienione wyżej dokumentacje określone w §1 ust. 3 zwane są w dalszej części umowy DOKUMENTACJĄ.
4.	Przedmiot umowy w zakresie DOKUMENTACJI sporządzony ma zostać w następujący	sposób:
1. w sześciu egzemplarzach w wersji papierowej;
2. w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Forma elektroniczna ma być zaopatrzona w spis określający jej szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwy załączników), przy czym:
1. Rysunki należy zapisać w formacie .dwg oraz .pdf, kosztorys inwestorski i przedmiar robót zapisać w formacie .ath umożliwiającym odczyt w programie kosztorysowym NORMA oraz w formacie .pdf, wszystkie materiały tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp. zapisać w formatach .doc lub .xls oraz
   w formacie .pdf.
2. Nazwy plików w wersji cyfrowej mają jednoznacznie opisywać ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery.
3. Wykonawca odpowiada za wady DOKUMENTACJI. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu oraz na nośnikach cyfrowych.
5.	W ramach uzyskania niezbędnych decyzji i pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca	zobowiązany jest do:
1. Uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, w szczególności: uzgodnień konserwatorskich oraz pozwoleń i uzgodnień branżowych, w tym: uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. ppoż., a także wszelkich innych decyzji, pozwoleń i opinii, jakie okażą się niezbędne dla realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot Umowy oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie:
1. Udziału w przygotowaniu procedury przetargowej, prowadzenia postępowania i wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielaniu odpowiedzi na zapytania od oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. Udzielenie odpowiedzi , w terminie ... dni (kryterium oceny ofert) od daty otrzymania wezwania;
2. Stwierdzania zgodności realizacji inwestycji z DOKUMENTACJĄ, decyzją pozwolenia na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej;
3. Zapewnienia udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu czynności nadzoru autorskiego, w wymiarze minimum ... godzin tygodniowo (kryterium oceny ofert).
W skład zespołu sprawującego nadzór autorski wchodzi co najmniej jeden projektant z niżej wymienionych branż:
- architektonicznej (dotyczy wszystkich zakresów);
- konstrukcyjno – budowlanej (dotyczy wszystkich zakresów);
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (dotyczy zakresów IV i V);
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych (dotyczy zakresów II i IV i V ).
1. Wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w DOKUMENTACJI rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, ewentualne uzupełnianie szczegółów DOKUMENTACJI, w tym sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała - bezzwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż ... dni od dnia ich zgłoszenia (kryterium oceny ofert)
2. Bieżącego uczestnictwa w procesie realizacji zadania poprzez wizytowanie frontu robót
   w okresie realizacji zadania, udział w naradach koordynacyjnych - Radach Budowy (obligatoryjnie jeden raz w tygodniu) oraz obecność na budowie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego lub Kierownika Budowy (strony te wspólnie uzgadniają konieczność przybycia Wykonawcy), w terminie ... dni (kryterium oceny ofert) od daty otrzymania wezwania, chyba, że jest niezbędna bezzwłoczna obecność Wykonawcy na placu budowy.
3. Udziału w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym.
4. Nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z DOKUMENTACJĄ t.j.:
- Opiniowania lub uzgadniania i akceptowania, na wniosek i za zgodą Zamawiającego, możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych rozwiązań projektowych oraz warunków pozwolenia na budowę
  w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;
- Opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiORB na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją, a wynikłe w trakcie realizacji robót;
- Dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy, sporządzanie notatek
  i zapisów z ustaleń;
1. Uzupełniania błędów, braków lub usterek DOKUMENTACJI, likwidacji kolizji pomiędzy branżami i uzupełniania rysunków bądź opisu technologii wykonania, nie zawartych
   w DOKUMENTACJI. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie ... dni roboczych (kryterium oceny ofert) licząc od dnia przesłania zapytania za pomocą poczty elektronicznej, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia;
2. Opiniowania i uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w DOKUMENTACJI. Koszt zastosowania nowych rozwiązań nie może zwiększać kosztów inwestycji z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie ... dni roboczych (kryterium oceny ofert) licząc od dnia przesłania zapytania za pomocą poczty elektronicznej;
3. Weryfikacji i akceptacji dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w terminie ... dni roboczych (kryterium oceny ofert) od momentu jej złożenia do weryfikacji przez Zamawiającego.

Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do DOKUMENTACJI w trakcie wykonywania robot budowlanych, potwierdzających zgodę nadzoru autorskiego na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony nadzoru autorskiego:
1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład DOKUMENTACJI;
2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują (w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej);
3. wpisy do dziennika budowy;
4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

§2 Narady projektowe
1. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad projektowych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, projektantów branżowych, inspektorów nadzoru, przedstawicieli Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz innych zaproszonych osób.
2. Narady projektowe służą omawianiu lub wyjaśnianiu bieżących spraw dotyczących wykonania DOKUMENTACJI.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie Zamawiającego minimum jeden raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż 2 razy w tygodniu.
4. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie i miejscu pierwszej narady projektowej minimum 5 dni roboczych przed wyznaczoną naradą. Informacja o kolejnych terminach narad podawana będzie każdorazowo w protokole z bieżącej narady, który zostanie przesłany Wykonawcy i wszystkim jej uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej.
5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady projektowej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
6. Wykonawca, w przypadku pytań, zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej, na minimum 3 dni kalendarzowe przed kolejną zaplanowaną naradą projektową.
§3 Obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
2. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.
3. Wykonawca wykona DOKUMENTACJĘ:
1. w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz opatrzy ją klauzulą o kompletności i przydatności
   z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. na aktualnej mapie sytuacyjnej do celów projektowych, spełniającej wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133) w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Ww mapę Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt.
3. z uwzględnieniem warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania DOKUMENTACJI każdorazowo na 3 dni przed przekazaniem jej Zamawiającemu. Przekazanie Zamawiającemu DOKUMENTACJI nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zgodnie z zasadami określonymi w §7 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. DOKUMENTACJA będzie podstawą do zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń, dopisania „lub równoważne” oraz określenia parametrów materiałów lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub urządzenia są równoważne.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie żądania, roszczenia i koszty osób trzecich, spowodowane naruszeniem przez siebie w trakcie realizacji przedmiotu umowy praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, itp.
4. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania ze służbami Zamawiającego, inspektorami nadzoru oraz innymi wskazanymi przez Zamawiającego osobami lub podmiotami, oraz stosowania się do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego w tym zakresie będzie ostateczna.
5. Na wniosek Wykonawcy może nastąpić zmiana osób wykonujących przedmiot umowy
   (w ramach jednostki projektowej), jedynie w przypadkach i na zasadach opisanych w §15 ust. 6, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 4 Wymagania Zamawiającego
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę koordynatora na podstawie umowy o pracę, w trakcie realizacji zamówienia.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wymienionej w ust 1. powyżej, wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
   w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
   w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonującej, wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.
2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonującej wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej
   w §9 ust 1. lit e).
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 5 Podwykonawcy
1. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty
   i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie DOKUMENTACJI oraz za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami. Odpowiada również za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
   z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy podstawowej.
3. Niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy
   z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji.
5. Wykonawca zapewnia przejście majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Zamawiającego do wykonanej przez podwykonawców dokumentacji projektowej na zasadach określonych w §13.
§ 6 Termin wykonania umowy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną DOKUMENTACJĘ wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami - w terminie:
1)	dla zakresów I - III: 150 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …................., z tym, że:
  1. W terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ….............. 2019 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu wielobranżowy projekt budowlany oraz złoży w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku położonym w strefie ochrony konserwatorskiej ;
  2. W terminie 100 dni od daty przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 lit a) powyżej, lecz nie później niż do dnia …...................., Wykonawca przekaże Zamawiającemu wielobranżowe projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.
2)	dla zakresów IV i V:	210 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …................., z tym, że:
1. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …............................ Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję zadaszenia w minimum 3 wariantach.
2. W terminie do 20 dni od dnia przekazania koncepcji, Zamawiający zatwierdzi jedną z koncepcji z klauzulą „bez zastrzeżeń” i na jej podstawie Wykonawca wykona wielobranżowy projekt budowlany;
  1. W terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji z klauzulą „bez zastrzeżeń”, tj. do dnia …................................ Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt budowlany wykonany na podstawie zatwierdzonej koncepcji oraz złoży w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku położonym w strefie ochrony konserwatorskiej;
  2. W terminie 100 dni od daty przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt. 2) lit c) powyżej, lecz nie później niż do dnia …......................, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wielobranżowe projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.
2. Wykonawca, zgodnie z zapisem §1 ust. 5 pkt. 2 zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej DOKUMENTACJI. Nadzór autorski sprawowany będzie od momentu powiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej, o wszczęciu przez Zamawiającego procedury przetargowej na roboty budowlane i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie DOKUMENTACJI, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego DOKUMENTACJI.
3. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem:
1. w zakresie wykonania DOKUMENTACJI – podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego DOKUMENTACJI z klauzulą „bez zastrzeżeń” potwierdzającego w pełni bezusterkowe wykonanie DOKUMENTACJI;
2. w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień – doręczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7 Odbiór prac
1. Przekazanie poszczególnych części DOKUMENTACJI, o których mowa w § 6 ust.1 umowy, nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości przekazania dokumentacji do odbioru.
2. Dokonanie czynności odbioru poszczególnych części DOKUMENTACJI, o których mowa w § 6 ust.1 umowy (odbioru częściowego) strony umowy potwierdzają każdorazowo przez podpisanie protokołu odbioru (protokołu częściowego). Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przekazanej DOKUMENTACJI.
3. Odbiór kompletnej DOKUMENTACJI strony potwierdzają poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego DOKUMENTACJI z klauzulą „bez zastrzeżeń”, do którego wykonawca załączy pisemną gwarancję jakości na wykonane prace. Data podpisania protokołu rozpoczyna bieg gwarancji i rękojmi.
4. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
   w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu DOKUMENTACJI.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub uchybień uniemożliwiających odbiór DOKUMENTACJI, Zamawiający wskaże w protokole odbioru niniejsze braki lub uchybienia w terminie, o którym mowa w ust. 4, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia
   w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania protokołu od Zamawiającego.
6. W przypadku wad DOKUMENTACJI ujawnionych po dokonaniu odbioru DOKUMENTACJI, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonych wadach, w terminie do 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie, na własny koszt, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego w formie pisemnej.

§8 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
…....................................... zł brutto (słownie: ….................................. zł 00/100),
w tym podatek VAT w wysokości ….......................... zł (słownie: …............... zł 00/100),
Podział wynagrodzenia na zakresy:
1. Zakres I – Termomodernizacji budynku: ………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. (słownie: …………………………………......);
2. Zakres II – Sieciowa instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby UMP: ………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. (słownie: …………………………………......);
3. Zakres III – Osuszanie i izolacja zawilgoconych piwnic budynku, ze wskazaniem przyczyn zawilgocenia oraz opracowaniem szczegółowej technologii wykonania robót renowacyjno – naprawczych: ………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. (słownie: …………………………………......);
4. Zakres IV – Przebudowa zadaszenia nad Salą Obsługi Klienta: ………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. (słownie: …………………………………......);
5. Zakres V – Przebudowa i aranżacji Sali Obsługi Klienta: ………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. (słownie: …………………………………......).

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Strony ustalają, iż stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności mogące powodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy stanowią element ryzyka Wykonawcy, a w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób określony w § 6 ust.3.na rzecz Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 209 000 14 40.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, niezbędne do jej wykonania.

§ 9 Kary umowne
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne: :
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
   – w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy;
2. za niedotrzymanie terminów o których mowa w §6 ust. 1 – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z terminów;
3. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w DOKUMENTACJI – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminach określonych w §7 ust. 5 i 6 i §11 ust. 2 umowy;
4. za brak pobytu na budowie przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu czynności nadzoru autorskiego wymienionych w §14 ust.2. pkt.2 umowy w wymaganym przez Zamawiającego minimalnym czasie, bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny złożonej w formie pisemnej - w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności;
5. za każdorazowe niewywiązanie się z wymogu zatrudnienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy;
6. w przypadku nieprzedłożenia kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 ust.3 umowy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
7. w przypadku niezachowania ciągłości ubezpieczenia OC, o którym mowa w §16 ust.4 w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
8. w przypadku niewykonania obowiązków przewidzianych w §1 ust. 5 pkt.2 lit.a) , tj. w zakresie przygotowania procedury przetargowej, prowadzenia postępowania i wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielaniu odpowiedzi na zapytania od oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków opisanych w §1 ust. 5 pkt 2 lit. d), tj. wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w DOKUMENTACJI rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, ewentualne uzupełnianie szczegółów DOKUMENTACJI, w tym sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania projektowe -w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
10. w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 2 lit j), tj. weryfikacji
    i akceptacji dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
11. w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 2 lit. h), tj. uzupełniania błędów, braków lub usterek DOKUMENTACJI, likwidację kolizji pomiędzy branżami i uzupełnianie rysunków bądź opisu technologii wykonania, nie zawartych w dokumentacji projektowej -w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
12. w przypadku nierzetelnego sporządzenia DOKUMENTACJI, o której mowa w § 1 ust. 3, powodującego zwiększenie kosztów na etapie realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie - w wysokości 10% wartości zwiększenia kosztów wykonanych robót budowlanych.
1. Maksymalna wysokość z tytułu kar umownych określonych w ust. 1 lit. b), c), f), g), h), i), j), k) nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia przez Zamawiającego z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
   w wysokości: ….................................... zł brutto,
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru DOKUMENTACJI .
4. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.
5. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane
   z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą PZP za zgodą Zamawiającego.
6. Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy, nie powoduje wygaśnięcia podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Z dokumentu gwarancji winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności
   z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składanie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonywania czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu instytucji.
8. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
   w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności. W przypadku braku przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego
   w innej formie niż pieniądz, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

§ 11 Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną DOKUMENTACJĘ na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego DOKUMENTACJI z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
2. O wszelkich ujawnionych wadach DOKUMENTACJI w okresie gwarancji, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 5 dni roboczych od daty ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie, na własny koszt, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.
3. W przypadku nieusunięcia wady DOKUMENTACJI w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
   i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego DOKUMENTACJI z klauzulą „bez zastrzeżeń”, okres rękojmi za wady zostaje zabezpieczony na zasadach określonych w § 10.
5. Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jakości.

§ 12 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od zaistnienia następujących zdarzeń:
1. Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych niniejszą umową w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;
2. Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje prac zgodnie
   z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
3. gdy opóźnienie w wykonaniu lub usunięciu wad przedmiotu umowy przekroczy okres 14 dni;
4. gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego	oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
5.	Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;
2. zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
3. w przypadku nie przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w innej formie niż pieniądz, o czym mowa w §10 ust. 8 umowy.

§ 13 Prawa autorskie
1. Wraz z odbiorem DOKUMENTACJI Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.
2. W ramach przejętych praw majątkowych, Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy
   i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z DOKUMENTACJI na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania DOKUMENTACJI tj. kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD;
2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których DOKUMENTACJĘ utrwalono:
1. użytkować DOKUMENTACJĘ na własny użytek i użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać DOKUMENTACJĘ, a także ich kopie: innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2. wykorzystywać DOKUMENTACJĘ do prezentacji;
3. wprowadzać DOKUMENTACJĘ do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
4. zamieszczać DOKUMENTACJĘ na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy PZP, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym DOKUMENTACJI za pośrednictwem sieci Internet;
5. zwielokrotniać DOKUMENTACJĘ lub jej część dowolną techniką;
6. publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.
3. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy wykonanych w ramach umowy opracowań.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania koniecznych zmian w dokumentacji niezbędnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej umowy. Z chwilą przyjęcia dokumentacji Zamawiający nabywa wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do dokumentacji bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia.
5. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz jego następców prawnych praw zależnych do dokumentacji stanowiących utwór w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający, jak też podmioty, którym będą się posługiwać, mają prawo dowolnego rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania dokumentacji co do całości lub swobodnie wybranych fragmentów, w szczególności w zakresie dokonywania modyfikacji, przeróbek oraz wszelkich zmian, w tym także dla potrzeb dalszej adaptacji obiektu budowlanego, jego przebudowy lub rozbudowy.
6. Zamawiający może przenieść uzyskane w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do DOKUMENTACJI na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z DOKUMENTACJI.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
   z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej umowy praw do DOKUMENTACJI, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę,
   a w szczególności:
1. w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego.
2. z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do DOKUMENTACJI, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw
   w sferze dóbr osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

§ 14 Przedstawiciele Stron
Wszelka korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się w formie pisemnej
w języku polskim pod rygorem nieważności. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona pisemnie na żądanie strony. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami winna zawierać nazwę i numer umowy oraz powinna być dostarczana na poniższe adresy:
adres Zamawiającego:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
adres Wykonawcy:
…...............................
…...............................
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko: ………………………………………
Telefon: ………………………………………………..
E – mail: ………………………………………………
Ze strony Wykonawcy – zespół projektowy:
koordynator:
Imię i nazwisko: ………………
Telefon: …………………
E – mail: ……………..…
osoba posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej:
Imię i nazwisko: ………………
Telefon: …………………
E – mail: ……………..…
osoba posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:
Imię i nazwisko: ………………
Telefon: …………………
E – mail: ……………..…
osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
Imię i nazwisko: ………………
Telefon: …………………
E – mail: ……………..…
osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Imię i nazwisko: ………………
Telefon: …………………
E – mail: ……………..…

§ 15 Zmiana umowy
Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej
z następujących okoliczności:
zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
   w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ilość dni tego opóźnienia;
2. przerwania realizacji zamówienia, w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania zamówienia podstawowego. W tym przypadku Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy o taką ilość dni o jaką trwały utrudnienia mające wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego.
3. wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą rozumie się wydarzenia, które
   w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, o ilość dni,
   w których Wykonawca nie miał faktycznych możliwości wykonywania przedmiotu umowy;
4. zmiany przepisów prawa dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia, tj. wymogów jakie musi spełniać DOKUMENTACJA, o czas niezbędny na wprowadzenie stosownych zmian;
5. ujawnieniu okoliczności faktycznych dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane, np. po ich fizycznym odkryciu, odsłonięciu, odkopaniu w miejscu wykonywania zamówienia
   i wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz technicznych, o czas niezbędny na przeprowadzenie stosownych działań;
6. wprowadzeniu do projektu budowlanego i wykonawczego nowatorskich technologii, których Zamawiający wcześniej nie znał i nie przewidział, a będą miały znaczący wpływ na poprawę parametrów technicznych przedsięwzięcia inwestycyjnego i ich wprowadzenie leży w interesie Zamawiającego, a ich wprowadzenie wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowych konsultacji, o czas niezbędny na przeprowadzenie stosownych działań;
2)	zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1. zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy,
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
   (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zmianami),
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. tej jego części, która zgodnie z warunkami umowy pozostaje do wykonania i/lub zapłaty przez Zamawiającego.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit a), będzie polegała na powiększeniu kwoty podatku VAT
   o wzrost stawki podatku od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i dotyczyć będzie wyłącznie tej części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 1 pkt 2) lit b) – c), dokonana zostanie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiany powołanych wyżej przepisów, miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2) lit. b) zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie
   w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część
   (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.
4. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2) lit. c) zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę
   o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie.
5. Zmiana członków zespołu projektowego (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy jest możliwa w przypadku:
1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących wskazanych członków zespołu projektowego
2. niewywiązywania się członków zespołu projektowego z obowiązków wynikających
   z umowy,
3. jeżeli zmiana członków zespołu projektowego stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Nowi członkowie zespołu projektowego muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ;
4. zmiana członków zespołu projektowego na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wskazanych członków zespołu projektowego. Nowi członkowie zespołu projektowego muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ;
1. Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z przepisem art. 144 ust.1 pkt 2 – 6 ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności,
   o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
3. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
4. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać:
1. dokładny opis okoliczności określonych w ust. 1, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy,
2. opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania zamówienia,
3. materiały zawierające wszelkie niezbędnie modyfikacje opracowań i innych zobowiązań umownych.
1. W przypadku zmiany zespołu projektowego, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wymaga przedłożenia na dzień zmiany kserokopii polisy, o której mowa w §16 ust. 2.
2. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 16 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 200 000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).
2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, w przypadku korzystania z usług osób nie będących pracownikami Wykonawcy, wchodzących w skład zespołu projektowego, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przedłożył w dniu podpisania umowy kserokopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku (Dz. U. Z 2003 roku, Nr 220, poz. 2174) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. W razie zbliżania się terminu upływu ważności polis, o których mowa w ust. 1 i 2, na 20 dni roboczych przed upływem tego terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne polisy. W przypadku braku złożenia, w wyżej wymienionym terminie, ważnych polis, Zamawiający uprawiony jest do naliczenia kary umownej opisanej w §9 ust.1. lit. f).
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zachowania ciągłości polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej opisanej w §9 ust.1 lit. g).
5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązujących umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach.
6. Obowiązek przedstawienia aktualnych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 dotyczy zarówno terminu o którym mowa w §6 ust. 1 jak i okresu trwania nadzoru autorskiego, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt. 2. umowy.
7. Kserokopie polis, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W przypadku braku przedłożenia kserokopii polisy we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

§ 17 Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/.

§18 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

Załączniki do umowy:
1. PFU - program funkcjonalno-użytkowy nr 1 (załącznik nr 1) zawierający wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu I, II i III zamówienia wraz z załącznikami graficznymi.
2. PFU - program funkcjonalno-użytkowy nr 2 (załącznik nr 2) zawierający wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu IV zamówienia wraz z załącznikami graficznymi.
3. PFU - program funkcjonalno-użytkowy nr 3 (załącznik nr 3) zawierający wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zakresu V zamówienia wraz z załącznikami graficznymi.
4. Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy.

Wykonawca	Zamawiający