Poznań, 19.06.2023 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.141.2023

Nr rej.: 19062303257

Pan  
Paweł Matuszak  
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 7 czerwca 2023 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie ulicy Morasko, uprzejmie informuję:

Inwestycja obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej realizowana przez spółkę Aquanet S.A. nie została jeszcze odebrana. Ze względu na odbywający się ruch kołowy prace wykonywane są etapami, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Po skończonych robotach sieciowych danego etapu naruszona nawierzchnia odtwarzana jest poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz tymczasowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Informuję, że nie jest to docelowy sposób wykonania nawierzchni, powyższe prace mają umożliwić płynny ruch pojazdów. W ostatnich etapach realizacji robót, tymczasowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego zostanie sfrezowana i ułożona zostanie nowa, jednolita bitumiczna warstwa ścieralna na całej długości prowadzonych prac na odcinku ul. Morasko od przejazd kolejowego do skrzyżowania z ul. Deszczową.

Z wyrazami szacunku   
Z up. PREZYDENTA MIASTA   
(-) Bartosz Guss   
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:   
Przewodniczący Rady Miasta