Poznań, 21.11.2025 roku

Znak sprawy: Or-II.0003.1.342.2025

Nr rej.: 21112503682

Pan

Przemysław Plewiński

Radny Miasta Poznania

Odpowiedź na interpelację

Szanowny Panie Radny,

14 listopada 2025 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęła Pana interpelacja dotycząca bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym na ulicy Morasko.

Zarząd Dróg Miejskich w lipcu 2025 roku wystąpił do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wnioskiem o wskazanie terminu wykonania przejścia dla pieszych przez tory na przejeździe kolejowym na ulicy Morasko. Prace miały być zrealizowane w ramach projektu „Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Teofila Mateckiego – bł. Marka z Aviano – Aleja Gantkowskiego”.

W odpowiedzi spółka PKP PLK S.A. przekazała, że wykonanie całego przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Morasko oraz połączenie chodnika z obu stron realizowane będzie w grudniu 2025 roku w ramach kolejnego zamknięcia przejazdu (w czasie prac w torze nr 2 linii kolejowej nr 395).

W listopadzie 2025 roku spółka przekazała jednak, że nie zakończono jeszcze robót w torze nr 1 tej linii kolejowej, dlatego zmienił się harmonogram projektu. Wykonawca przewiduje, że zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Morasko i rozpoczęcie prac dotyczących przejścia nastąpi najwcześniej w połowie lutego 2026 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta