Poznań, 19.10.2023 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.209.2023

Nr rej.: 191023-2434

Pan  
Michał Grześ   
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 6 października 2023 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie remontu parku Tysiąclecia, uprzejmie informuję:

Remont alejek w parku Tysiąclecia został zakończony w czerwcu 2022 r. Umowa na remont nawierzchni alejek parkowych opiewała na kwotę 5 596 026,40 zł.

Podczas przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego po okresie zimowym, w kwietniu 2023 r., stwierdzono wystąpienie spękań i kruszenie się nawierzchni. Wykonawca przedstawił plan naprawczy, który obecnie jest realizowany w ramach gwarancji. Prace obejmują: natryskowe wzmocnienie całej nawierzchni mineralno-żywicznej w parku oraz wymianę nawierzchni na obszarach zakwalifikowanych do naprawy gwarancyjnej o łącznej powierzchni ok. 150 m².

Podczas ww. przeglądu stwierdzono również uszkodzenia mechaniczne nawierzchni spowodowane prawdopodobnie poruszaniem się pojazdów o masie pow. 3,5 T, których gwarancja nie obejmuje. Powierzchnia tych uszkodzeń wynosi ok. 30 m², a jej naprawa zostanie zlecona ze środków Zarządu Zieleni Miejskiej za kwotę ok. 9 000,00 zł.

Zastosowanie nawierzchni mineralno-żywicznej podczas remontu alejek parkowych, wynikało z aspektów przyrodniczych. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wód opadowych, jest więc bardziej naturalna niż nawierzchnia bitumiczna. Technologia zastosowana podczas remontu układu komunikacyjnego w parku Tysiąclecia od wielu lat jest wykorzystywana na terenach zieleni znajdujących się w zasobach Zarządu Zieleni Miejskiej, np. w parku Drwęskich czy na skwerze Zielone Ogródki im. Z. Zakrzewskiego. Jak dotąd nie stwierdzono występowania podobnych problemów.

Z wyrazami szacunku   
Z up. PREZYDENTA MIASTA   
(-) Bartosz Guss   
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:   
Przewodniczący Rady Miasta