Poznań, 18.03.2024 roku

Znak sprawy: Or-II.0003.1.55.2024

Nr rej.: 18032402132

Pani

Monika Danelska

Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z 7 marca 2024 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie sytuacji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Borówki-Żywiczna, uprzejmie informuję:

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Borówki i Żywicznej realizowana jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, która pełni funkcję inwestora zastępczego. Prace związane ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz zatwierdzonym projektem. W dniach 14-15 marca br. układana jest masa bitumiczna na skrzyżowaniu, a następnie wykonawca przystąpi do wykonania oznakowania poziomego.

Ze względu na ograniczone miejsce w obrębie prowadzonych prac, w sytuacjach w których było to wymagane (np. przy przejeździe autobusów lub pojazdów ciężarowych), ruch na skrzyżowaniu sterowany był ręcznie. Wykonanie tarczy ronda trwało 2 dni. Przed przystąpieniem do układania oporników oraz kostki, wykonawca odpowiednio zabezpieczył miejsce prowadzenia robót.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta