Poznań, 13.01.2026 roku

Znak sprawy: Or-II.0003.1.3.2026

Nr rej.: 130126-19681

Pan

Andrzej Prendke

Radny Miasta Poznania

Odpowiedź na zapytanie

Szanowny Panie Radny,

5 stycznia 2026 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęło Pana zapytanie dotyczące harmonogramu budowy kładki pieszo-rowerowej nad Bogdanką w Parku Wodziczki.

Z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich wynika, że 19 grudnia 2025 r. plac budowy został przekazany wykonawcy, który prowadzi obecnie prace przygotowawcze. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od warunków pogodowych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to czwarty kwartał 2026 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta