**Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 740/2021/P**

**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 21 września 2021 r.**

**Procedura i harmonogram realizacji zadań jednostek pomocniczych Miasta dotyczących zmian organizacji ruchu**

1. **do końca lutego danego roku** – rady osiedla zgłaszają do Miejskiego Inżyniera Ruchu swoje potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu;
2. **do końca kwietnia danego roku** – rady osiedla konsultują z Miejskim Inżynierem Ruchu odpowiednie rozwiązania lub proponują przeprowadzenie konsultacji społecznych;
3. **do końca maja danego roku** – Miejski Inżynier Ruchu wykonuje projekt organizacji ruchu skonsultowany z radą osiedla i go zatwierdza. Następnie przekazuje do Zarządu Dróg Miejskich zatwierdzony projekt w celu jego wyceny i przekazuje go radzie osiedla do wiadomości;
4. **do końca czerwca danego roku** – Zarząd Dróg Miejskich wykonuje przedmiar wraz z wyceną wdrożenia projektu organizacji ruchu i przekazuje ją radzie osiedla;
5. **do 15 sierpnia danego roku** – rada osiedla wpisuje wartość z wyceny do swojego planu budżetowego na kolejny rok kalendarzowy;
6. **do końca marca kolejnego roku** – Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza przetargi oraz zawiera umowy z wykonawcą na wdrożenie projektów organizacji ruchu;
7. **do końca listopada kolejnego roku** – Zarząd Dróg Miejskich wdraża projekty organizacji ruchu, dokonuje odbioru przedmiotu umowy wraz z radą osiedla oraz wykonuje rozliczenia z wykonawcą ze środków rady osiedla.