## UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA

# PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

| zmieniającego | zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021. |
| --- | --- |

Zarządzeniem Nr 559/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lipca 2021 r. ustalono regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021. Przyjęto, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostaną zrealizowane do 29 października 2021 r. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny, wzrost zakażeń wirusem COVID-19 i spowodowaną tym konieczność wydłużenia wykonania umowy na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania" niezbędne jest wydłużenie ww. terminu do dnia 10 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie zarządzenia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

(-) mgr inż. Magdalena Żmuda