## UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA

# PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

| zmieniającego | zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w rejonie ul. Folwarcznej oraz ul. Romana Maya przeznaczonych do oddania w użytkowanie. |
| --- | --- |

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania położone w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej i w rejonie ul. Romana Maya zostały przeznaczone do oddania w użytkowanie w myśl postanowień zarządzenia Nr 325/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2025 r. i ujęte w załączniku do tego zarządzenia.

W toku prac nad projektem protokołu uzgodnień w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości miejskich spółka Innargi Poland Project I Sp. z o.o. zwróciła uwagę na istotne ryzyko automatycznego wygaśnięcia prawa użytkowania w przypadku wystąpienia potencjalnych opóźnień, które nie muszą wynikać z działań lub zaniechań spółki, a z powodu których instalacja geotermalna nie zostanie wykonana w terminie 5 lat od daty ustanowienia użytkowania.

Wobec powyższego Miasto Poznań i spółka Innargi Poland Project I Sp. z o.o. ustaliły, iż zasadne jest wydłużenie terminu wygaśnięcia prawa użytkowania wynoszącego 5 lat od daty ustanowienia prawa do lat 7.

Zmiana ma na celu zminimalizowanie ryzyka wygaśnięcia umowy użytkowania, w sytuacji kiedy budowa obiektu została rozpoczęta i wszystkie nakłady inwestycyjne zostały poniesione, ale budowa nie została ukończona przed upływem 5 lat od podpisania umowy, na przykład z powodu wydłużających się procedur administracyjnych lub trudności technicznych, które nie są możliwe do przewidzenia w dniu podpisania umowy (np. odkrycie nowego stanowiska archeologicznego).

Dodatkowo, w związku z uchwaleniem przez Radę Miasta Poznania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej w Poznaniu – część A” (uchwała zatwierdzająca Nr XXVIII/499/IX/2025 z dnia 2 grudnia 2025 r.) zaktualizowano informacje o przeznaczeniu działki 26 z arkusza 02, obręb Starołęka.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego działka oznaczona jest na rysunku planu symbolami: PE – tereny infrastruktury technicznej, 3KDZ – tereny komunikacyjne, 1MN-U – zabudowa jednorodzinna mieszana, 8ZP, 7ZP – tereny zieleni parkowej, przy czym część działki, na której wykonywane będzie prawo użytkowania oznaczona jest symbolem PE.

Stąd dokonano zmiany załącznika. W pozostałym zakresie nie wprowadza się zmian w wykazie nieruchomości położonych w Poznaniu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie.

Wydanie zarządzenia w proponowanym brzmieniu jest zatem słuszne i w pełni uzasadnione.

ZASTĘPCA DYREKTORA

DS. POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI

(-) Dominika Radłowska-Zelent