Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji

urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu

na lata 2014-2016

______________________________________________________________________________________________________________

Poznań,  maja 2014 r.

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/1141/VI/2014

Rady Miasta Poznania

z dnia  23 września 2014 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich 
w Poznaniu na lata 2014-2016 został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu obejmuje okres 3 lat od 2014 do 2016 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

- Cel WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie zadań inwestycyjnych do wykonania, umożliwiających w jak najkrótszym czasie uzupełnienie i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, która pozwoli na racjonalne gospodarowanie wodami deszczowymi,

- określenie poziomu nakładów planowanych przez ZDM na inwestycje,

- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć,

- określenie zakresów rzeczowych i kosztów.

- Zakres WPRiM

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy WPRiM określa w szczególności:

  - planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2014-2016,

  - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne,

  - przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków deszczowych,

      - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Planowany zakres usług kanalizacyjnych w latach 2014-2016

Podstawowym zadaniem ZDM w zakresie usług kanalizacyjnych jest zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie ścieków deszczowych w procesach mechanicznych.

Realizacja zadań ZDM w tym zakresie odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji wodnoprawnych.

Zarząd Dróg Miejskich w ramach szeroko pojętych usług kanalizacyjnych wykonuje:

- sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie wpustów ulicznych  sprzętem specjalistycznym,

- naprawy i wymiany włazów kanalizacji deszczowej,

- kontrola parametrów ścieków dostarczonych do odbiorników,

- wydawanie opinii o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej,

- wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie projektów na budowę nowych elementów,

zlecając wykonanie tych prac podmiotom zewnętrznym.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków deszczowych

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji deszczowej przeprowadzane przy wylotach do odbiorników,

- uszczelnienie studni i sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania zjawiska infiltracji,

- poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności.

Efektem jest obniżenie kosztów wynikających z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, polepszenie jakości ścieków oczyszczonych wprowadzonych do odbiorników.

- Założenia do WPRiM

- Priorytetem są inwestycje:

- mające na celu spełnienie wymogów polskich i unijnych,

- wnioskowane o dofinansowanie ze środków unijnych.

- Przyjęto, że:

- opracowanie dokumentacji projektowej następuje w roku poprzedzającym wykonawstwo robót,

- minimalny czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 12 miesięcy.

- Ograniczeniem są możliwości finansowe ZDM.

- Kluczowe zadania WPRiM na lata 2014-2016

KANALIZACJA

# GKM/ZDM/465 Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina"). Realizacja kolektora umożliwi rozwój prawobrzeżnej części Poznania, m.in.:

  - Łaciny (budownictwo jedno- i wielorodzinne planowane przez inwestorów; ponadto obiekty handlowe, usługowe, biurowe, rekreacyjne),

  - Żegrza (Centrum Logistyczne, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Centrum IKEA),

  - Starołęki,

  - Szczepankowa.

# Budowa kolektora deszczowego - nakłady finansowe 19 000 tys. zł brutto.

- GKM/ZDM/552 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi

# Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 31 000 tys. zł brutto.

- GKM/ZDM/3501 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II

# Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 7 965,30 tys. zł brutto.

- GKM/ZDM/185 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie os. ks. Skorupki

# Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 3 564,00 tys. zł brutto.

- GKM/ZDM/454 Budowa kanalizacji deszczowej związanej z drogami dojazdowymi do spalarni odpadów

# Budowa sieci kanalizacji deszczowej - nakłady finansowe 8 165,45 tys. zł brutto.

- Planowane wielkości nakładów inwestycyjnych w latach 2014-2016 [tys. zł] oraz sposoby ich finansowania

tabela nr 1

| Nakłady inwestycyjne w WPRiM na lata 2014-2016 [tys. zł] w grupach zgodnych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków |
| --- |
| Rodzaj przedsięwzięcia | lata |
|  | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2014-2016 |
| Rozwojowo-modernizacyjne | 33 353,35 | 27 134,19 | 24 357,00 | 84 844,54 |
| Racjonalizujące odprowadzanie ścieków | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Inne |  |  |  |  |
| Łącznie | 34 053,35 | 27 834,19 | 25 057,00 | 86 944,54 |

tabela nr 2

| Sposoby finansowania planowanych inwestycji [tys. zł] |
| --- |
| Lata | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2014-2016 |
| Środki własne ZDM | 34 053,35 | 27 834,19 | 25 057,00 | 86 944,54 |
| Środki z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 34 053,35 | 27 834,19 | 25 057,00 | 86 944,54 |

- Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata

2014-2016 – tabela nr 3

- Zadania współfinansowane/finansowane ze środków zewnętrznych

W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata 2014-2016 nie znajdują się zadania współfinansowane/finansowane ze środków zewnętrznych.

- Zadania finansowane z budżetu Miasta Poznania.

Całkowite nakłady na poszczególne zadania, ujęte zostały w rozbiciu na poszczególne lata i przedstawione są w dwóch wierszach:

        - pierwszy wiersz (zaznaczony kolorem zielonym) pokazuje całościowe nakłady na opracowanie dokumentacji

projektowej i na roboty budowlano-montażowe po stronie ZDM przeznaczone na dane zadanie,

        - drugi wiersz (bez kolorowego zaznaczenia) pokazuje nakłady przeznaczane na kanalizację deszczową w ramach

realizacji danego zadania.

- Spis tabel

Tab. nr 1 – Nakłady inwestycyjne w WPRiM w latach 2014-2016 w grupach zgodnych z ustawą o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Tab. nr 2 – Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Tab. nr 3 – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na

lata 2014-2016

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZDM w Poznaniu na lata 2014-2016 – tabela nr 3

|  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na lata 2014-2016 | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady wg WPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rok 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2014 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2014 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2015 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2015 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2016 | Nakłady na kanalizację deszczową na rok 2016 |
| Poz. | Numer zadania | Nazwa zadania | brutto | brutto | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | brutto | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | brutto | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
|  |  |  | tys. zł. | tys. zł. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | tys. zł. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | tys. zł. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  | Zadania finansowane z budżetu Miasta Poznania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GKM/ZDM/376 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera |  | 82.829.914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,82% na sieci sanitarne wg ZZK 168.366.515,84 | 1.089,21 | 679,21 |  |  | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 410,00 |  |  | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GKM/ZDM/465 | Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") | 19.000,00 | 13.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.000,00 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GKM/ZDM/552 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi. Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK | 31.000,00 | 5.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 10.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 15.500,00 |  | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |  |
| 4 | GKM/ZDM/350 | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I |  | 6.394,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rzeczywiste wydatki poniesione w roku 2014 | 2.330,21 | 2.330,21 | 582,55 | 582,55 | 582,55 | 582,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GKM/ZDM/3501 | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap II |  | 7.965,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.965.300,00 - wg Umowy na wykonanie | 7.965,30 | 3.353,81 |  |  |  |  | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 4.611,49 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GKM/ZDM/568 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz. Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prace projektowe (koncepcja) 10,0% na kanalizację deszczową - orientacyjnie | 70,00 | 30,00 |  |  |  |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 40,00 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GKM/ZDM/380 | Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla „Centrum Łacina” - rondo Rataje |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,0% na kanalizację deszczową - orientacyjnie | 2.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
| 8 | GKM/ZDM/185 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki. Odwodnienie terenów osiedla Ks. Skorupki |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,7% na kanalizację wg ZZK 12.090.867,91 | 3.564,00 | 1.188,00 |  |  |  |  | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 2.376,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GKM/ZDM/3672 | Budowa ul. Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt. Budowa układu drogowego ul. Naramowickiej |  | 3.557,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prace projektowe 7,87% na kanalizację - wg ZZK 453.970.170,00 | 279,97 | 279,97 |  |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GKM/ZDM/191 | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic | 2.100,00 | 700,00 |  |  | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |  |  | 700,00 |  |  | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |  |  | 700,00 |  |  | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |  |  |
| 11 | GKM/ZDM/417 | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC |  | 31.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,86% na kanalizację wg kosztorysu inwestorskiego 56.645.062,59 | 2.602,60 | 900,90 |  |  |  |  |  |  | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 150,15 | 986,70 |  |  | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 123,34 | 123,34 |  |  | 715,00 |  |  | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |  |  |
| 12 | GKM/ZDM/379 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej |  | 8.653,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,88% na kanalizację wg ZZK 18.392.241,11 | 2.066,34 | 2.066,44 |  |  | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 258,29 | 258,29 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GKM/ZDM/536 | Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych |  | 5.252,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,64% na kanalizację wg ZZK 1.762.537,92 i wg Umowy | 134,66 | 134,66 |  |  | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GKM/ZDM/419 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych |  | 4.838,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0% na kanalizację - orientacyjnie | 1.633,81 | 483,81 |  |  | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |  |  | 500,00 |  |  | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  |  | 650,00 |  |  | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |  |  |
| 15 | GKM/ZDM/418 | Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic |  | 13.929,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0% na kanalizację - orientacyjnie | 1.742,99 | 1.392,99 |  |  | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 174,12 |  |  | 250,00 |  |  | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |  |  | 100,00 |  |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |  |  |
| 16 | GKM/ZDM/454 | Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej |  | 20.685,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,8% na kanalizację wg ZZK 191.358.146,00 | 8.165,45 | 1.613,45 |  |  |  |  |  |  | 268,91 | 268,91 | 268,91 | 268,91 | 268,91 | 268,91 | 1.560,00 |  |  | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |  |  | 4.992,00 |  |  | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |  |  |
| 17 | GKM/ZDM/31 | Ulice lokalne i peryferyjne |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0% na kanalizację - orientacyjnie | 1.200,00 | 400,00 |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  | 400,00 |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  | 400,00 |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| RAZEM |  |  | 582,55 | 582,55 | 1.332,69 | 1.332,69 | 1.321,62 | 1.321,62 | 1.740,68 | 4.340,68 | 5.715,68 | 5.715,68 | 5.033,45 | 5.033,45 |  | 638,86 | 2.238,86 | 2,829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.829,45 | 2.279,86 | 41,00 |  | 0,00 | 1.550,00 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 2.744,63 | 1.550,00 | 0,00 |
| RAZEM W ROKU |  |  | 34.053,35 |  | 27.834,19 |  | 25.057,00 |
| RAZEM W LATACH 2014-2016 | 86.944,54 | 86.944,54 |

UWAGA: Sporadyczne nieznaczne nieścisłości w polach sum w wierszu „RAZEM” wynikają z zaokrągleń wartości składników.